陕西省2013年度省级预算执行

和其他财政收支情况的审计结果

（二O一四年十二月一日公告）

2014年7月29日，受省政府委托，陕西省审计厅厅长李健向省第十二届人民代表大会常务委员会第十一次会议作了《陕西省2013年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，现将全文公告如下：

- 基本情况

2013年7月至2014年6月，全省审计机关对8243个单位、项目进行了审计和审计调查，促进增收节支和挽回损失52.17亿元，审计核减工程建设资金64.21亿元；提交审计工作报告和重要信息704篇（条），被批示、采用481篇（条），促进建立健全制度73项。向社会发布审计结果公告803篇。移送纪检监察和司法机关案件线索53件，移送涉案人员25人，涉及金额 3.44亿元。

- 审计发现的主要问题

- 省级预算执行审计情况

- 省审计厅主要对省财政厅、地税局具体组织预算执行情况，18个省级行政事业单位部门预算执行及财务收支情况进行了审计，组织省级37个预算单位开展了内部审计自查并进行了审计抽查。审计结果表明，2013年省级预算执行情况总体是好的。财税部门确保收入稳定增长，重点支出得到有力保障，财税改革深入推进；各预算执行单位认真落实中央“八项规定”和国务院“约法三章”精神，努力降低行政运行成本，重点压缩“三公经费”及会议费支出，全面清理整顿楼堂馆所建设。跟踪审计抽查的20个省级部门2013年度“三公经费”及会议费支出总额较2012年下降44%。

1. 省财政厅具体组织预算执行中存在的主要问题：一是预算科目调剂不规范。二是个别支出下达不及时。三是部分财政收入未及时缴库。四是国有资本经营收益和石油开发费收入收缴不到位。五是部门预算管理有待完善。

- 2.省地税局税收征收管理中存在的主要问题：一是年度税收计划未及时调整。二是税收征管工作仍需加强。三是税务稽查处罚力度不够。四是秦税系统仍有待进一步完善。

- 3.下级政府财政收支管理中存在的主要问题：一是对2个市和5个财政省管县人民政府财政收支情况进行了审计，发现的主要问题是：截留上级财政收入；非税收入未纳入预算管理；财政收入未及时解缴国库；改变专项资金用途；滞留财政专项资金；向本级非预算单位拨款等。

- 4.省级单位部门预算执行及财务收支管理中存在的主要问题：

- 对11个省级部门单位预算执行情况进行了审计，发现的主要问题是：5个单位预算管理不规范1433万元；5个单位非税收入1297万元未执行收支两条线管理；4个单位挤占挪用专项资金2313万元；2个单位滞留专项资金7465万元；6个单位少计固定资产3.09亿元；6个单位未经政府采购购置设备等678万元。

对7个事业单位财务收支情况进行了审计，发现的主要问题是：2个单位违规收费320万元；3个单位少计收入594万元；3个单位学费等收入1243万元未实行收支两条线管理；2个单位违规列支62万元；2个单位建设工程超概算2.98亿元；2个单位购置1470万元固定资产未经政府采购。

组织37个预算执行部门和单位开展内部审计自查，并在自查基础上对15个单位进行了审计抽查，发现的主要问题是：14个单位预算编制不完整、不细化2.34亿元；3个单位预算收入3679万元未上缴财政；3个单位改变专项资金用途222万元；5个单位滞留闲置专项资金7178万元；7个单位以不合规票据列支费用1286万元；22个单位资产账实不符4299万元；15个单位往来款项长期未清理1.43亿元。

（二）全省地方性政府债务审计情况

审计机关对全省政府性债务进行了专项审计。截至2013年6月底，全省政府负有偿还责任的债务2732.56亿元，负有担保责任的债务947.75亿元。用于市政、交通、住房、教科、农林等基础性或公益性项目的支出2279.94亿元，占已支出的政府负有偿还责任债务的85.82%。审计结果表明，全省政府性债务风险总体可控。全省各级政府近年来积极采取措施加强政府性债务管理，在制度建设、债务规模、风险控制、债务化解等方面取得了一定成效。所举债的资金主要用于基础设施建设和公益性项目，补充了地方经济社会发展资金需求，促进了当地民生改善和社会事业发展。但还存在一些问题：地方政府负有偿还责任的债务增长较快，部分地方和行业债务负担较重，地方政府性债务的偿还对土地出让收入有一定程度依赖等。

（三）落实中央“八项规定”专项审计情况

今年4月，省审计厅组织各级审计机关对全省党政机关的楼堂馆所项目建设和停建情况进行了专项审计调查。结果表明，全省各级、各部门能够贯彻落实中央“八项规定”和国务院“约法三章”精神，总体效果明显：检查的374个楼堂馆所项目中，已停建103个，压缩项目建设规模与标准52个。但还存在一些问题：一是个别项目搭车建设办公用房，未严格执行基本建设程序。二是部分项目建筑面积超过人均控制标准，个别项目被越权审批。三是外租办公用房管理不规范。

今年上半年，省审计厅对46个事业单位“三公经费”、会议费以及执行中央“八项规定”情况进行了专项审计调查，结果表明，2013年 “三公经费”及会议费支出总额较2012年下降36.22%，其中：因公出国（境）费减少下降17.47%，车辆运行维护费下降9.04%、车辆购置费下降56.52%，公务接待费下降54.46%；会议费下降49.8%。但个别单位还存在一些问题：个别单位占（借）用下属单位或其他单位车辆，违规列支、隐瞒车辆运行费；部分单位公务接待费中列支其他费用，无会议通知列支会议费，在非政府定点宾馆召开会议，在会议费中列支其他费用。

（四）重点投资项目审计情况

省审计厅对8个建设项目进行了审计，核减工程造价8.66亿元。发现的主要问题：超概算、概算外列支；招投标管理不规范；挤占挪用建设资金；少缴税费及劳保统筹基金；超进度、无依据支付工程款。

对全省31个重点示范镇建设情况进行了审计调查，结果表明，重点示范镇建设启动以来，新区雏形已现，示范镇基础设施和公共服务水平不断提升，人口和产业聚集加快，农民收入增加。发现的主要问题是：6个县挤占挪用资金用于弥补工作经费等；7个县财政、国土、住建部门滞留欠拨资金；19个县未按要求复垦土地；调查的545个应招投标项目中53个建设项目未招投标；19个县示范镇工作经费没纳入财政预算。

（五）保障性安居工程审计情况

对省、市、县三级政府2013年城镇保障性安居工程情况进行审计。结果表明，我省各级政府积极推进保障性安居工程建设，有效地改善了困难群众居住条件、推进了新型城镇化建设、促进了社会和谐。2013年，22万户群众喜迁新居，累计保障人数达到123.65万人。发现的主要问题：一是资金筹集使用不规范，未及时拨付财政补助资金，违规拖欠工程款；二是住房分配和使用管理有待完善，部分超标家庭违规获取住房货币补贴；三是部分项目土地供应和使用不合规，24个项目未经批准占用土地。

（六）环保和民生专项资金审计和审计调查情况

对我省雾霾治理情况进行了审计调查，发现的主要问题是：未及时注（吊）销20户关停企业营业执照；“黄标车”淘汰任务完成率低；部分建筑工地扬尘污染防治不达标，工地扬尘监管存在盲区；个别企业未采取治污措施直接排污。

对渭河和汉丹江流域综合治理情况进行了审计调查，结果表明，综合整治工作初现成效，环保部门的检测结果显示渭河干流水质总体好转。发现的主要问题是：建设项目资金不到位；滞留欠缴污水处理费；31个项目多计工程造价；4个县违规招投标、转包工程；7个县污水超标或直接排放，10个县污水管网未完全实行雨污分流。

对陕南移民搬迁资金进行了审计调查，结果表明，陕南移民搬迁任务完成较好，移民搬迁成效显著。发现的主要问题是：9个县滞留项目资金；17个县配套及整合资金不到位；10个县挤占挪用项目资金；2个县违规转包项目工程。

对43个困难县农村义务教育学生营养改善计划项目进行了审计，结果表明，1710所学校提供完整营养餐，168所学校实行营养餐配送模式，2351所学校采用“蛋奶+食品”过渡模式，惠及学生87.84万人。发现的主要问题是：18个县配套资金不到位；11个县滞留、欠拨专项资金；13个县挤占挪用专项资金；8个县学校食堂建设项目缓慢；部分学校食堂对外承包。

（七）金融机构和国有企业审计情况

对3户金融机构进行了审计，发现的主要问题是：违规发放顶名及异地贷款、关联担保贷款；违规向非农户发放农户贷款；存在向限制性行业和产能过剩行业发放新增贷款现象；部分信托贷款项目管理有待进一步加强。

对3户国有企业进行了审计，发现的主要问题是：少计财政补助收入等2.76亿元；挤占成本费用170万元；少计缴各项税费1299万元；超核定基数发放工资1799万元；违规计提企业年金4925万元，滞留财政专项资金1.34亿元。

（八）领导干部经济责任审计情况

全省审计机关对1781名党政主要领导干部和国有企业领导人员进行了经济责任审计。查出属领导干部直接责任金额3.61亿元，主管责任金额13.12亿元，领导责任金额19.03亿元。审计后，相关部门根据审计结果给予领导干部撤职、降级处理2人，给予党纪、政纪处分8人。

- 审计处理情况和建议

对2013年度预算执行和其他财政收支审计发现的问题，审计机关已根据国家有关法律、法规和政策作了处理。对违反财经法规的问题，已下达审计决定。对涉及制度、政策、体制不完善的问题，有针对性地提出了审计建议。对涉嫌经济犯罪的案件线索，已按有关规定移送纪检监察和司法机关处理。对部分行业、专项资金审计和审计调查情况，向省政府提交了专题报告。

针对预算执行和其他财政收支管理中存在的问题，提出以下意见：一是进一步强化预算管理，严格执行中央“八项规定”。各级政府要认真落实党中央“八项规定”，加强对楼堂馆所建设、公务用车等专项治理工作的督促检查，细化部门预算，增强预算的约束力和严肃性。各部门单位要强化成本意识、节约意识和预算控制意识，严格管理各项行政运行费用，尤其是“三公经费”的管理。二是加强民生专项资金监管，促进社会事业发展。各级各部门要切实做好民生专项资金项目的立项和规划管理工作，加强对民生项目和民生专项资金的管理，建立民生项目跟踪问效机制、项目责任追究机制，确保民生资金和民生工程发挥良好的社会效益。相关部门要强化协调配合，严肃查处虚报冒领、挤占挪用等违纪违规行为，确保各项惠民政策落到实处。三是强化收入征管，提高财政保障能力。财税部门要加强税源管理，强化收入征管，加大稽查力度，确保应收尽收。要挖掘非税收入增长潜力，加强收支两条线管理，继续拓展国有资本经营收益收取范围，推进国有资本经营预算制度有效实施。要进一步整合财政资金，按照“盘活存量，用好增量”的原则，集中财力保重点，促进我省经济社会各项事业的和谐发展。四是建立健全监督机制，促进依法行政和依法理财。各级、各部门要建立健全覆盖财政资金运用全过程的联动监督机制，落实和细化违纪违法责任追究制度，加强对权力运行的监督和制约，促进领导干部依法决策、科学决策和民主决策。要继续加大内审自查力度，促进各部门、单位建立健全内控监督机制，提高依法行政、依法理财、依法办事的水平。

四、审计发现问题整改情况

7月8日，省政府召开专题会议，听取了省审计厅关于预算执行和其他财政收支情况审计结果汇报。娄勤俭省长在肯定预算执行审计工作的同时，针对审计报告反映的问题，要求各级政府和各部门进一步增强财经法纪观念，正视存在的问题，认真做好整改工作，落实整改责任。目前，有关部门和单位正在按照省政府的要求，积极采取措施，认真落实整改。

陕西省省级预算执行及

其他财政收支审计整改结果

（二O一四年十二月四日公告）

2014年11月25日，受省人民政府委托，陕西省审计厅厅长李健向省第十二届人民代表大会常务委员会第十四次会议作了《关于陕西省省级预算执行及其他财政收支审计整改工作情况的报告》。现将报告全文公告如下：

审计整改工作省政府高度重视。7月上旬，娄勤俭省长主持召开省政府专题会议，听取省审计厅工作汇报，要求各级各部门对审计查出问题认真整改，要求审计部门对各级各部门整改情况进行跟踪检查，把整改与制度建设结合起来，着力从根本上构建解决问题的长效机制。今年7至8月，省政府安排6个厅局，由厅级领导带队组成5个督导检查组，对各市土地、矿产资源以及保障性安居工程审计查出问题的整改情况进行了专项检查，确保各市整改措施的落实。省审计厅认真贯彻执行《陕西省审计整改工作暂行办法》，4月份印发了《2014年审计整改工作方案》，对去年下半年和今年上半年已完成项目的审计整改情况进行了现场核查。从现场检查结果看，各部门各单位审计整改意识普遍提高，审计整改力度逐步加大，审计整改成效明显，但还存在一些问题。

一、2013年审计工作报告反映问题的整改情况

省财政厅对滞留的“两权价款”收入13.79亿元、少收缴石油开发费5.32亿元、少交省属国有企业国有资本收益3500万元以及帮困基金和水利建设基金结余302万元已全部按规定收缴入库，纳入预算管理；在政府采购方面，强化了采购预算编制，加强了采购过程管理；对部门预算和预算管理方面存在的问题以及支出预算批复不及时、专项资金计划下达不及时、支出进度不均衡等体制性问题，结合预算体制改革正在完善相关政策制度，逐步予以规范。

省地税局对应征未征税费7.17亿元已补缴入库，提前预征税款3.47亿元，全部抵顶了2013年应缴的税款；对部分税种收入计划未完成、社保费和基金计划管理不够规范问题，通过改进和完善了税收、基金计划的编制工作予以解决；对涉税审批事项不严格、违规批复减免税等问题，逐项进行了核查纠正；对秦税系统存在的问题，在认真核查的同时对系统进行了优化升级。

8个省级部门按照预算执行审计意见和决定及时进行了整改。对虚列支出873万元作了账务调整；违规发放奖金、补贴等问题进行了规范和纠正，并对相关责任人进行了处理；未执行收支两条线规定、挤占专项资金问题进行了纠正；违规购置固定资产、未履行政府采购程序问题已补办了相关手续。

“三公经费”及会议费审计中涉及的47个省级部门单位均向省审计厅报送了整改报告，审计查出问题的整改基本到位。有关部门给予党政处分7人，诫勉谈话77人，批评教育82人，退还资金917万元。

西安市、宝鸡市和6个省财政直管县人民政府对改变税种和入库级次税款1107万元、应纳入预算管理的行政事业性收费和政府性基金缴入预算外专户8768万元、以及延压收入3263万元和预征税款5958万元的问题，已调整了账务和税款入库级次，全额收缴入库，纳入预算管理；挪用的1.37亿元专项资金已归还；滞留、欠拨专项资金14亿元，已加快了专项资金执行进度； 4个市县少配套财政专项资金1.17亿元问题，已根据项目进度安排了配套资金。

二、今年审计工作报告反映问题的整改情况

省财政厅针对具体组织预算执行中存在的问题，及时进行了整改。对个别支出下达不及时问题，已在2014年部门预算编制中进行了改进；部分财政收入未及时缴库的问题，其中，专户利息1226.5万元已缴入省金库，社保基金利息4130.77万元按规定实行了专户管理；未缴库的1.67亿元“两权价款”已全部缴入省金库；欠缴的4.78亿元国有资本经营收益正在催收；已收缴石油开发费3.5亿元。

7个省级部门按照预算执行审计意见和审计决定认真开展审计整改工作。针对“三公经费”超预算问题，相关单位提出了具体的管理措施；针对以拨代支70万元问题，进一步细化了部门预算编制，加强了资金管理；房屋及拆迁补偿费等收入505万元未纳入会计报表、行政经费挤占项目支出801万元的问题已进行了纠正；未及时拨付财政专项资金6300万元的问题，正在积极与有关部门协调，安排项目落地实施；已投入使用的3.06亿元建设项目未计入固定资产问题，正在完善相关手续。

内审自查审计抽查的15个单位，对自查抽查发现存在的预算编制不完善、不细化，“三公经费”及会议费超预算问题，提出了进一步细化部门预算编制，严格控制三公经费支出的措施；未上交的财政收入已全额上交；针对资产账实不符的问题，完善了资产报废审批手续和账务处理，并组织专人对固定资产进行全面清理核实；往来款项长期挂账问题正在组织清理。

省政府高度重视全省政府性债务审计查出问题的整改工作，先后召开了3次专题会议进行研究，制定的《陕西省政府性债务管理办法》，已经省政府审议通过，并报经省委深化改革领导小组会议审定。省本级建立了偿债准备金制度和债务风险预警机制。相关地方政府和部门正在采取措施逐步清理存量债务，规范债务管理，减轻债务负担；对依赖土地出让收入偿还地方政府性债务的问题，各市县政府进一步规范了举债行为，加强了项目偿债能力的培育。

全省党政机关楼堂馆所项目建设和停建情况审计调查结束后，省审计厅向省政府上报了《关于加强全省党政机关楼堂馆所项目在建和停建情况监督检查的意见》，建议各级政府和有关部门认真落实省政府要求，加强停建项目善后处置工作和租用办公用房的管理，并要求对审计发现的问题进行整改。目前各项单位正在按照相关规定开展审计整改工作。

46个事业单位“三公经费”、会议费以及执行中央“八项规定”审计调查结果上报后，省委、省政府高度重视，要求对重点单位和人员进行查核和追究。目前，各相关单位正在围绕审计指出的问题开展审计整改。下一步，省审计厅将会同纪检监察部门进行检查，检查处理结果另行报告。

对保障性安居工程审计发现的问题，省委、省政府领导高度重视，赵正永书记、娄勤俭省长分别作了重要批示，庄长兴副省长主持召开专题会议安排部署整改工作。截至2014年5月末，挤占挪用保障性安居工程资金问题，已整改归还；未及时拨付财政补助资金问题，已将7192.39万元拨付到项目；违规收取廉租房保证金616万元的问题，相关市县已全部退还。

渭河和汉丹江流域综合治理情况审计调查发现问题的整改情况。对建设资金不到位问题，安康市、汉中市等市县政府正在积极筹措资金，按照项目进度逐步拨付到位；滞留欠缴污水处理费2.77亿元已上交入库；挤占挪用、违规出借项目资金3494万元已收回。31个项目多计工程造价1.54亿元问题，已调减了工程造价；对违规招投标、转包工程问题，强化了管理，进行了责任问责；对污水超标排放、未完全实行雨污分流、以及不能正常运营的污水处理项目，相关地方和单位正在抓紧整改，制定了具体的整改措施，随着城市改造进展同步解决。

陕南移民搬迁资金审计调查发现的滞留项目资金9.9亿元问题， 8个县区已全部到位；配套及整合资金不到位6.06亿元的问题，目前尚有4638.6万元未到位，其余资金已全部到位；挤占挪用项目资金1894万元问题，已全部归还；对公款私存、违规转包工程问题，有关单位进行了认真查处，并对责任人进行了问责处理，按照“村财镇管”模式，规范了移民搬迁专项资金管理。

43个国家集中连片困难县农村义务教育学生营养改善计划项目审计结束后，5月份，经省政府同意，省审计厅向各设区市人民政府印发了《加强农村义务教育学生营养改善计划实施及专项资金管理的意见》，对审计指出的问题，除2个县配套资金未到位，2个县个别学校食堂外包尚未收回外，其他问题已全部整改到位。

8个重点投资项目审计发现的超概算、概算外列支问题，引汉济渭、引红济石等6个项目单位已按照规定程序申报调整了概算；对招投标管理不规范问题，兴化化工、咸阳机场等6个项目单位进一步完善了相关制度，加强了项目招投标管理；对挤占挪用建设资金问题，蒲城清洁能源公司正在根据项目建设的实际需求，向有关部门申请项目调整计划；陕西有色集团公司榆林铝镁合金项目等2个项目单位已全部补缴了少交的税费及劳保统筹基金；超进度、无依据支付工程款问题，渭北煤化等4个项目单位已完善了工程付款手续，加强了工程价款结算管理。

全省31个重点示范镇建设情况的审计调查，6个县挤占挪用资金1562万元已全部归还原渠道，滞留欠拨的5137万元已由财政、住建等部门拨付至项目单位，53个项目未招投标问题，有关单位进一步规范了项目招投标管理。

12个国外贷援款项目的审计，4个项目配套资金不到位问题，正在筹措解决，虚报支出已调整账务，滞留的项目资金已拨付到位，对采购招标管理和财务管理不规范问题，有关单位进行了整改，完善了相关制度；7个进展缓慢的项目，有关单位正在积极协调，加快项目进度。

省农村信用联社、长安银行、陕西国际信托投资公司积极落实审计意见和建议，顶名及异地贷款2300万元已收回，积极清理关联担保贷款，规范了涉农贷款的管理与发放，强化了信托项目管理和风险控制。3户国有企业少计财政补助收入2.76亿元已按会计年度如实纳入收入核算，挤占成本170万元和多计成本费用3457万元已调整账务，少计缴税费1299万元已全部补缴，违规计提年金4925万元已原渠道冲账，滞留的专项资金已按项目进度投入使用。

审计整改工作在省委、省人大、省政府的重视下，在各部门、各单位的配合支持下，今年我省审计整改的力度和效果较去年有了较大提高，但有些问题整改还需要一个过程，我们将按照国务院《关于加强审计工作的意见》和《中共陕西省委关于进一步加强和改进人大工作的决定》的要求，进一步强化审计整改工作，完善审计整改问责机制，加大问责力度，不断提升审计整改工作成效。

兴化节能及综合利用技术改造项目

竣工决算审计结果

（二O一四年十一月十一日）

根据《中华人民共和国审计法》第二十条、第二十二条规定，2013年5月至10月，陕西省审计厅（以下简称省审计厅）对陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称兴化化工公司）建设的兴化节能及综合利用技术改造项目（以下简称节能技改项目）竣工决算进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。

- 项目概况及审计结果

节能技改项目位于兴平市化工规划区内，由延长集团公司、陕西有色控股集团有限责任公司和陕西鼓风机（集团）有限公司合资设立的兴化化工公司负责建设。该项目主要由30万吨合成氨联产30万吨甲醇、30万吨纯碱、32.4万吨氯化铵生产装置和配套辅助及公用设施组成。2008年4月开工，2011年11月建成投产。经审计核实，截至2012年11月底，该项目建设资金到位50.75亿元，基本建设支出49.88亿元，与送审决算数额比较审计核减4.15亿元。

二、审计发现的主要问题

（一）招投标方面存在未经招标选定部分设计、施工、监理单位和个别施工、监理单位先施工、监理后参加投标以及部分投标单位投标文件未完全响应招标文件要求等问题。

（二）多计建设成本4.15亿元。其中，多结算工程价款0.36亿元，多分摊供水工程投资和多预付设备款等0.23亿元，多计入应在生产经营期核算的费用、税金等3.56亿元。

（三）节能技改项目和后续发展项目实际占用土地1981.52亩，其中，681.52亩未履行土地审批手续，1300亩截至审计时尚未取得土地使用证。

（四）磨煤机设备生产商破产，支付货款无法收回，形成损失1085.79万元。

（五）项目管理中存在因工程变更等增加投资2355.71万元、其他工程使用节能技改项目资金500万元和支付土地出让金等1.32亿元款项未取得收款单位合规票据等问题。

三、审计处理意见及建议

对上述问题，省审计厅已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。对招投标中存在的问题，要求兴化化工公司进一步查明原因，在今后工作中严格遵守国家招投标法规，认真履行招投标程序，杜绝此类问题再次发生；对多结算的工程价款，要求予以核减；对多分摊供水工程投资问题，要求兴化化工公司向延长集团公司报告，按照批复结果处理；对多预付设备款等，要求追回并调减建设投资；对多计应在生产经营期间核算的费用、税金等，要求进行账务调整；对未经批准占用土地和未取得土地使用证问题，要求兴化化工公司与当地政府联系，抓紧办理土地审批手续和土地使用证；对磨煤机设备形成损失问题，要求延长集团公司进一步查明原因追究责任；对因工程变更等增加投资问题，要求兴化化工公司认真总结，在后续项目建设中严格控制建设成本，努力提高资金使用效益；对其他工程使用节能技改项目资金问题，要求兴化化工公司尽快收回建设资金；对未取得收款单位合规票据问题，要求兴化化工公司尽快向相关单位获取合法票据，完善财务手续，规范会计核算。

针对审计发现的问题，省审计厅建议：一是认真执行招投标制度，按照公开、公平、公正和诚实信用的原则选择设计、监理、施工、设备供应等单位；二是编制概算应严格执行国家的有关规定、设计规范和标准定额，按照批准的概算内容进行建设，确需调整变更的项目，应执行基本建设程序，报原审批单位批准；三是进一步严格执行企业会计制度，严格核算管理，如实全面地反映项目建设和生产经营实际情况；四是加强项目竣工资料整理工作，认真收集整理工程、财务资料，做好项目工程档案归集工作，为项目竣工验收做好准备。

四、审计发现问题的整改情况

对这次审计发现的问题，延长集团公司成立调查组按照审计要求对有关问题进行核查，兴化化工公司召开专题会议，深入分析原因，认真开展了整改。

对招投标中存在问题，兴化化工公司加强中层以上领导干部及相关人员对招投标相关法律法规的培训学习力度，修订完善了3项招投标管理制度，强调按制度办事、用制度管人，促进招投标工作规范运行；对多计建设成本问题，兴化化工公司已核减多计工程价款，收回多预付设备款等，按用水量对供水工程投资进行了分摊，其他多计建设成本问题也进行了账务调整；对未取得土地使用证问题，兴化化工公司已将相关资料报当地土地部门审批；对未经批准占用土地问题，其中553亩土地已通过相关部门审批，剩余128.52亩土地正与当地政府协调；对磨煤机形成损失问题，经咸阳仲裁委员会裁决，由设备商返还本金及违约金，但因设备商进入破产程序，仲裁裁决尚未执行。延长集团已确定相关责任人，待设备商破产案终结、损失数额确定后，依纪依法追究其责任；对因工程变更等增加投资问题，兴化化工公司进行了认真总结，表示在今后项目建设中严格控制建设成本；对其他工程使用节能技改项目的资金，兴化化工公司已收回；对未取得收款单位合规票据问题，兴化化工公司已取得1.06亿元合规票据，其余0.26亿元票据待相关合同手续完善后由收款单位出具。